附件3： **2017年第二季度劳动竞赛通报批评项目公示名单**

**一、2017年第二季度安全评分低于70分项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参建单位** | **2017年第二季度安全评分** |
| 1 | 前海国际金融中心 | **建设单位**：深圳市前海景兴商业服务有限公司  **施工单位**：江苏省江建集团有限公司  **监理单位**：深圳市中行建设监理有限公司 | 4月份安全得分：64.24 |
| 2 | 前海时代广场 | **建设单位**： 深圳市地铁集团有限公司  **施工单位**： 福建省九龙建设集团有限公司  **监理单位**： 深圳市合创建设工程顾问有限公司  深圳市施友建设监理工程有限公司 | 4月份安全得分：68.23 |
| 3 | 香缤前海金融中心 | **建设单位**：深圳市前海香融中盛供应链管理有限公司  **施工单位**：福建省惠东建筑工程有限公司  **监理单位**：深圳市建力建设监理有限公司 | 5月份安全得分：69.09  6月份安全得分：69.76 |
| 4 | 中粮前海亚太区域总部项目 | **建设单位**：深圳前海中粮发展有限公司  **施工单位**：中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司  **监理单位**：深圳市大众工程管理有限公司 | 5月份安全得分：69.78 |

**二、发生质量安全事故的项目（公司）**

（包括施工车辆在项目红线范围外造成的安全事故）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事故名称** | **公司名称** | **事故概况** |
| 1 | “4.28”重型作业车恶性交通事故 | 深圳港创建材股份有限公司 | 4月28日，在前湾一路与梦海大道交汇处周大福港货中心前方，一辆深圳港创建材股份有限公司所属水泥罐车（车牌：粤BC0862）疑超速闯红灯，与一辆出租车相撞，致使出租车司机受伤和车上两名乘客当场死亡。 |

**三、2017年第二季度发生险情及停水停电事件项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参建单位** | **险情事件概况** |
| 1 | 前海时代广场 | **建设单位**： 深圳市地铁集团有限公司  **监理单位**： 深圳市合创建设工程顾问有限公司  深圳市施友建设监理工程有限公司  **勘察单位：**深圳市市政设计研究院有限公司 | 4月17日，项目勘察单位作业时损坏高压电缆，导致支线断路器动作，F28临线部分跳闸，停电约2小时，影响范围包括周大福港货中心、恒昌科技大厦以及二单元5街坊等项目。 |
| 2 | 前海市政VI标 | **建设单位**： 深圳市前海开发投资控股有限公司  **监理单位**： 北京铁研建设监理有限责任公司  栢诚（亚洲）有限公司  **施工单位：** 中国铁建股份有限公司  中国铁建十六局集团有限公司 | 4月20日，前海市政VI标实施前湾一路路口改造工程时，因未经报批私自进行给水主管碰口作业，导致前湾片区大面积停水。 |
| 3 | 前海市政VI标 | **建设单位**： 深圳市前海开发投资控股有限公司  **监理单位**： 北京铁研建设监理有限责任公司  栢诚（亚洲）有限公司  **施工单位：** 中国铁建股份有限公司  中国铁建十六局集团有限公司 | 4月25日，前海市政VI标项目部宿舍发生火灾险情事件，原因疑为宿舍内工人充电宝充电自燃导致。 |
| 4 | 地铁5号线南延线5121标 | **建设单位**：深圳市地铁集团有限公司  **监理单位**：铁科院（北京）工程咨询有限公司  **施工单位**：中国水力水电第七工程局有限公司 | 5月6日，施工单位在项目部内对供水管进行擅自改造，并故意隐瞒改造情况，导致恒昌科技大厦、嘉里前海项目以及梦工场等项目用水受影响。 |

**四、2017年第二季度发生劳资纠纷的项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **参建单位** | **劳资纠纷概况** |
| 1 | 前海时代广场 | **建设单位**： 深圳市地铁集团有限公司  **施工单位**： 福建省九龙建设集团有限公司  **监理单位**： 深圳市合创建设工程顾问有限公司  深圳市施友建设监理工程有限公司 | 本季度累计发生3起劳资纠纷上访事件，包括拖欠农民工工资和工伤赔偿纠纷，造成较大的社会影响。 |
| 2 | 前海卓越金融中心 | **建设单位**：深圳前海卓越汇康投资有限公司  **监理单位**：深圳市华西建设监理有限公司  **施工单位**：中建三局第一建设工程有限责任公司 | 发生一起劳资纠纷事件，涉及金额130万元，同时，因该起纠纷导致发生工人跳楼威胁闹事事件，社会影响较为恶劣。 |