深圳市前海联合物业服务有限公司

前海展示厅“中国梦、前海梦”
投影墙改造工程项目

招  标  文  件

招标人：深圳市前海联合物业服务有限公司
二〇一九年四月

第一篇  致投标人
本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了项目的内容、性质以及商务和技术要求等。我们要求投标人必须完全响应本招标文件的实质性内容。
取得本招标文件的正式投标人，如不递交投标文件，应于取得招标文件2天内书面通知招标人。
招标人(盖章)： 深圳市前海联合物业服务有限公司   
招标单位地址：                          

邮政编码：                              
传    真：                              
联 系 人：     欧阳辉勇                  
联系电话：      0755-36668092            
日    期：       2019  年  4  月  8  日 
第二篇 投标须知
第1章 投标须知前附表

	序号
	项 目
	内 容 及 规 定

	1
	项目类型
	工程

	1
	项目名称
	前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目

	2
	采购方式
	公司自行公开招标

	3
	资金来源
	国有资金

	4
	最高限价
	13.5万元（含本数）

	5
	投标截止时间
	2019年4月17日10时0分

	6
	投标有效期
	60天（从投标截止之日算起）

	7
	投标文件份数
	正本壹套、副本四套（均为纸质材料）

	9
	评标方法
	综合评分法，详见本招标文件第五章《评标标准及评标办法》

	11
	报价方式
	本项目采用定额报价，该报价包括但不限于装饰装修材料费、安装费、措施费、税费等，甲方无需额外支付其它费用。

	12
	结算方式
	该项目经采购方验收合格并完成结算审核后的2个月内一次性支付总价的97%，剩余3%待质保期结束后1月内支付。

	13
	合同服务期
	工期15天，工程质保期为壹年，自工程完工并验收合格之日起计。

	14
	联系方式
	联系人：欧阳辉勇             联系电话：0755-36668092            

	15
	项目地址
	深圳市南山区前湾一路前海展示厅


投标文件初审表
	资格性检查表

	1
	投标人不具备招标资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见 招标公告 投标人资质要求，其中未列示的资质要求不得导致废标)。

	2
	投标人不具备国家有关法律规定的有关资质的

	符合性检查表

	1
	将一个包中的内容拆开投标

	2
	投标文件及开标一览表未按规定密封、签字、盖章

	3
	招标文件未规定允许有替代方案时，对同一项目投标时，同时提供两套或两套以上的投标方案

	4
	投标总价高于财政预算限额

	5
	同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价

	6
	投标人的报价低于其成本，且不能做出合理说明

	7
	投标文件载明的招标项目完成或服务期限不满足招标文件规定的

	8
	所投产品、工程、服务在质量、技术、方案等方面没有实质性满足招标文件要求（是否实质性满足招标文件要求，由评标委员会来做出评判）

	9
	未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件的，以及未按招标文件要求详细填报材料、品牌、型号的

	10
	投标报价有严重缺漏项目

	11
	法律、法规规定的其他情形


第2章 投标人须知
一、总则
（一）招标说明
1．本次招标采用公开招标方式择优选定供应商。
2.本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述项目的工程采购。
3.投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款、规范等。
4.投标人未按招标文件要求提交全部资料或提交的投标文件未对招标文件做出全面的实质性响应，其投标文件将视为废标。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件没有完全响应招标文件的有效理由。
    （二）定义
　　1．“招标人”系指深圳市前海联合物业服务有限公司。
2．“投标人”即供应商，是指参加投标竞争的依法成立的单位，并愿意按照招标文件要求向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织。
（三）投标人资格要求（有效的投标文件）。
1.具有独立法人资格，须提供工商部门年检的营业执照副本复印件（加盖投标人公章）；
2、投标人必须具备建筑装修装饰工程专业承包二级或以上施工资质（提供资质证书复印件或扫描件，加盖投标人公章）；
3.投标人须具备住房和城乡建设相关部门颁发有效的安全生产许可证（提供许可证复印件或扫描件，加盖投标人公章）；

4.本项目不接受联合体投标，不允许分包。
注：（投标人资格要求材料从标书第一页开始附）资料提供不全或不合格将取消本次投标资格。
　　（四）投标费用
　　 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（五）本项目时间安排

	序号
	内容
	时间期限和地点

	1
	发售招标文件时间和地点
	前海管理局官网自行免费下载。

	2
	投标人质疑期限
	招标文件发售后至截止投标前5天

	3
	招标人澄清，修改招标文件期限
	招标文件发售后至截止投标前3天

	4
	投标文件递交截止时间和地点
	时间：2019年4月17日10时0分

地点：深圳市南山区梦海大道4008号深港创新商务中心D组团1楼

	5
	开评标时间和地点
	时间：2019年4月17日10时0分

地点：深圳市南山区梦海大道4008号深港创新商务中心D组团1楼

	6
	合同签署期限
	中标通知发出后30天内


二、投标文件
（一）投标文件格式
　　1.投标人应根据招标文件的要求准备投标文件，投标文件应全部填写好，并按照招标文件的要求签字。
　　2.投标文件的内容、题目的编排顺序及编号和投标文件的装订顺序应符合招标文件规定的结构和要求。
　　（二） 投标报价
　　 投标人应采用定额报价，该报价包括但不限于装饰装修材料费、安装费、措施费、税费等，甲方无需额外支付其它费用。
　　（三）投标货币
　　投标人均应以人民币进行报价。
　　（四） 投标有效期
1.投标文件的有效期从递交投标文件的截止时间起60天内保持有效。
2.在特殊情况下，在原定投标有效期到期前，招标人可要求投标人延长有效期。
　  （六）投标文件的制作要求 
　　1.投标人应编制并提交一正四副共五份投标文件，在每份投标文件都应清楚地标明“正本”、“副本”字样，当正本和副本之间有差异时，以正本为准。
　　2.在投标文件的正本和副本中，均应包括本招标文件规定的全部文件以及投标人认为必要的其他文件。
　　3.投标文件的正本和副本都应用A4纸打印，并由投标人的法定代表人或其授权代理人签名。如果是由法定代表人授权代理人签名，则应在投标文件中附上法定代表人授权委托书。凡投标文件格式中注明应签字、加盖公章的，投标人应按要求在投标文件指定位置处签字、加盖公章。
　　4.投标文件不得有字行间的书写、涂改、增删或在正文外的页头、页尾、页边的书写。对投标人必须在投标文件上改正的错误应由签署投标文件的人员在修改处小签，并加盖公章；整页替换的应加盖骑缝章。
 三、投标文件的递交 
　　（一）投标文件的密封和标记
　　1.投标人宜将所有投标文件密封，密封方式不限。
　　2.在包封上，投标人应按以下顺序注明：
　　(1) 招标项目名称、招标人名称；
　　(2) 投标人名称(加盖公章)。
　　3.招标人不接受未密封的投标文件。
　　4.如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或遗失，或因密封不严而产生的后果，招标人概不负责。
　　（二）递交投标文件的截止时间 
　　1.投标人应按照本招标文件“投标须知前附表”规定的时间、地点，派专人递交所有的投标文件。
　　2.招标人可修改招标文件并酌情延长提交投标文件的截止时间。在这种情况下，本招标文件规定的招标人和投标人的一切权利和义务将按延期后的投标截止时间履行。
　　（三）迟交的投标文件
　　招标人将拒绝接收任何迟于投标文件截止时间递交的投标文件。
　　（四） 投标文件的修改和撤回
　　投标截止期后投标人提交的投标文件将不允许进行修改或撤销，否则视作废标处理。
　四、开标
　　1.开标由公司采购小组组织开标。
　　2.未在开标时开封和宣读的投标文件，不论情况如何均不进入下一步评审。
　　3.当有效投标人不足三家时，本采购项目流标。
　五、评标
　　本次招标将按投标人须知附件“评标方法和评标标准"组织采购小组会，并开展评标。 
　六、废标
1. 有下列情况之一的，投标文件即告作废，投标人退出本项目投标活动：
2. 投标人未按要求提供投标函的；
3. 投标文件的有关内容未按规定加盖投标人印章、或未经法定代表人或其委托代理人签字(或盖章)、或由委托代理人签字(或盖章)但未随投标文件一起提供“法定代表人证明书”和“法定代表人授权委托书”原件的；
4. 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；按规定应提交其他资料而未提交的；
5. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效；

6. 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

7. 不同投标人的投标文件出现评标小组认为不应当雷同的情况；

8. 投标文件内容明显不符合招标文件的要求； 
9. 投标有效期不满足招标文件要求；

10. 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或其他弄虚作假方式投标的；

11. 招标文件中明确规定的废标和拒绝接受的其他情形。

12. 法律、法规规定的其他废标情形。

七、公示评标结果
　　在投标有效期内，招标人将中标结果在前海管理局官网公示，在规定的时间内无异议的，招标人将在规定的时间内向中标人发出中标通知书。
八、授予合同
　　1.招标人在授予合同时具有的权利。
　　（1）招标人对未获得合同的投标人，将不做任何解释。
　　（2）招标人不保证报价最低的投标人获取合同。
　　2.合同的签署
　　3.由中标的投标人按照招标人要求签订采购合同。
　　4.腐败和欺诈行为
　  （1）在本合同项目下，招标人和投标人在招标过程中应遵守职业道德标准，杜绝腐败和欺诈行为。如果投标人在本合同竞争中有腐败或欺诈行为，则招标人将依据国家的有关法律拒绝对该投标人授予合同。并且向行政主管部门进行通报和拒绝其对本招标人后续所有招标项目的投标。
　　（2）如果任何时候发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段、制造虚假投标文件牟取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，则该投标人的投标应作废标处理，履约保证金将收归招标人所有，并由中标单位承担相应责任与损失。
　　5.签订反商业贿赂承诺书
　
　反商业贿赂承诺书
　　深圳市前海联合物业服务有限公司：
我公司与贵公司因 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目 事项，为杜绝商业贿赂行为，特向贵司作出如下承诺：
　　1.在业务往来过程中，包括但不限于谈判、招标、签约、履约，我公司及我公司工作人员保证不向贵公司的任何工作人员或其亲属、朋友或其他有特定关系的人员直接或间接行贿。（贿赂包括但不限于赠送现金、物品或以其他任何方式给予的好处或利益，下同。）
　　2.若贵公司的工作人员或其亲属、朋友以及其他有特定关系的人员向我公司，或我公司工作人员向贵公司上述人员索取贿赂或行贿，我公司立即向贵公司监察科举报，并提供相关证据。
　　若我公司违反上述承诺，我公司无条件接受以下条款：
　　1.贵司可单方面宣布取消项目的招投标资格，或取消项目的中标资格；撤销我公司（或单位）进入贵司供应商备选库资格；宣布项目合同无效。
　　2.完全认可贵司单方面做出的决定，我司不提出任何异议，不要求贵司承担责任。
　　3.贵司可单方面解除项目合同，由本招标人承担招标项目合同总金额20%的违约金；造成损失的，由本招标人承担赔偿责任和法律责任，并予以经济赔偿。
　　以上承诺，我司已阅知并清楚内容含义，且自愿遵守，具备法律约束力。
　　特此承诺。
承诺人（公司）：（签章）
法人代表：
委托代理人：
年 月 日：
（说明：本文书适用于参与招投标的单位或中介代理机构向本招标人签署）

第3章 项目要求
1、 项目概况
本次招标为深圳市前海展示厅投影墙“中国梦，前海梦”升级改造项目工程，改造面积约65平方米。深圳市前海联合物业服务有限公司通过公司自行招标方式，选取一家资质高、资信好、经验丰富、专业技术能力强的工程服务机构，为本次升级改造提供服务。
2、 技术要求
1、服务内容：因前海展示厅投影墙“中国梦，前海梦”投影区内墙面开裂、起鼓，导致投影观感较差，本次改造需清除原装饰面，加固墙体结构，恢复装饰面，使表面无开裂、起鼓现象，保证观影效果更佳。
2、人员要求：应根据工作需要及甲方要求安排足够的具有专业能力的人员，在规定时限内开展相关工作。中标后，中标单位应按甲方要求安排项目技术负责人负责本项目，如无充分理由项目技术负责人不得中途更换,确需更换的须征得甲方同意。
3、质量要求：服务单位必须严格遵守法律、法规，提供的工作成果应符合国家、广东省、深圳市相关政策及行业规范的要求。
4、中标方必须在采购方规定的时间内完成，未经采购方同意情况下不得拖延进场时间。
三、商务要求
1、工期：合同签订后15个日历日内完成。

2、承包范围及方式：
（1）承包范围：工程量清单内的全部内容  
（2）承包方式：包干制，承包人包工包料，严格按照要求进行施工

3、结算：

（1）工程量清单内的全部内容实行包干制，包干总价以中标价为准。

（2）在施工过程中如有工程量清单以外的新增工程，结算方式如下：

①新增工程与工程量清单中的项目相同的，按照相同项目的中标单价及实际新增工程量结算；
②新增工程与工程量清单中的项目类似的，参照类似项目的中标单价及实际新增工程量结算；

③新增工程项目不在工程量清单之列的，工程实施时计价依据 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 -2013）、《深圳市建设工程价格信息》项目实施当月（即2018年12月）的信息价及市场价、《深圳市建筑工程消耗量定额2016》、《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）、《深圳市装修工程消耗量标准》（2003）（2014机械）《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》等深圳市相关计价文件。费率按《深圳市建设工程计价费率标准2018》执行。以上文件未规定的项目，由甲方委托第三方进行市场询价，以询出的合理有效价格为准。 

（3）付款方式：竣工验收后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人，甲方自接到上述资料三十个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在验收合格后三十个工作日内结清工程总价款的97%，剩余3%作为质保金，待一年质保期满后一个月内支付。

四、其他
1、投标方应确保投标文件中提供的所有资料、信息，真实、有效；
2、对于中标人通过提供本项目服务取得的各类信息和数据（包括但不限于企业信息、经济和社会发展数据等），未经采购人同意，中标人不得提供给其他任何第三方，亦不得用于本项目服务内容以外的其他用途。
第三篇 投标文件构成
　　下列文件构成本项目招标的全部投标文件：
　
密封袋封条格式

投 标 文 件

项目名称: 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
投标文件内容：      投标函及附件               
投标人(盖章)：                                     

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：             
日期：            年      月      日

【   年   月   日  时  分之前不得启封】

备注：本封条应粘贴在投标文件的密封袋封面
第1章 商务标投标文件格式
文件一   
投标函
　　致： 
　　按照贵单位的要求，本文件签署人      （全称和职务）     受正式委托，兹以投标人的名义并代表 （投标人的名称） 递交下列文件的壹套正本、肆套副本给贵单位。
　　本文件签署人特以本函在此声明并同意：
　　(1) 严格按招标文件第四章《工程量清单》的规定，承诺提供标的货物均为正品，进行慎重报价。
　　(2) 本投标人所提供的货物为正品，且严格按本招标文件的规定执行，否则本投标人将承担由此产生的一切责任。
　　(3) 本投标人已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。本投标人完全清楚其应放弃对招标文件提出含义模糊或误解的权利。
　　(4) 本投标人同意在投标截止时间后，本投标人在投标有效期内撤回投标；或本投标人在收到中标通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与招标人进行合同签订；招标人可有权另行选择预选供应商中一家为中标人。
　　(5) 本报价有效期为从规定的递交投标文件截止日起60天内有效。
　　(6) 本投标人同意提供贵单位可能要求与投标有关的任何其它资料或数据。
　　（7）本投标人所递交的投标文件及证明材料均如实填写，并真实可靠，若招标人在开标、评标过程中发现我单位所提供的材料不真实，则我单位的投标无效，若中标将取消我单位的中标资格，若履约过程中发现我单位所提供的材料不真实或有违法违纪人员的，，我单位自愿承担违约责任。
　投标人名称（盖章）：_________         电    话： __________________             
　传    真：_________________          公司地址： __________________              
　日  期：_______________              邮政编码：   __________________       
法定代表人或其授权代理人（签字）：          
文件二              
法定代表人（负责人）证明书
　　单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
身份证号：                       系                 的法定代表人。
特此证明。
投标人(盖章)：                                 
日         期：           年        月        日

文件三     
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我            (姓名)系                           
                          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托         
                                      (单位名称)的             (姓名)为我单位签署                                 投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的                             投标文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：                  性别：            年龄：             
身份证号码：                            职务：                 
投标人(盖章)：                                                
法定代表人(签字或盖章)：                                        
授权委托日期：             年       月       日

文件四     类似项目业绩证明文件材料（格式自拟）
文件五     履约评价（格式自拟） 
文件六     企业相关认证情况（复印件加盖公章）

文件七     反商业贿赂承诺书
　
第2章 技术标投标文件格式及专用表格
文件一   
投标人概况表
	1
	投标人名称：
	法定代表人：

	2
	总部地址：
	分支机构地址：

	3
	联系人：
	电话：

	4
	传真：
	邮编：

	5
	注册地：
	注册年份：

	6
	营业执照号：
	公司类型：

	7
	组织机构代码：
	 

	8
	税务登记证：
	 

	9
	*开户行：
	*账号：

	10
	注册资本
	

	11
	员工情况
	员工总人数

	
	
	 

	12
	主营业务范围：
1、
2、
3、
…

	13
	其它需要说明的情况：6、7、8须提供复印件或提供统一社会信用代码并加盖公章


　　
文件二    拟投入本项目负责人介绍　　
文件三    施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议（格式自拟）
文件四    工作流程及进度安排（格式自拟）

文件五    维保承诺及违约承诺

文件六    安全保障措施
注：要求将商务与技术部分，按招标文件要求的顺序装订成一册并编制目录。

第3章 工程量清单及报价单格式
投 标 总 价
招  标  人：                 
工 程 名 称：前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
投标总价（含税，小写）：                           
（含税，大写）：                           
税率：                           
投  标  人：                             （签字盖章）
法定代表人
或其授权人：                           （签字盖章）
编  制  人：                                  
	工程项目投标价汇总表
工程名称: 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
第  页 共  页
序号
单项工程名称
金额(元)
其中
暂估价
(元)
安全文明施工
措施费(元)
规费
(元)
1
前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合    计
　
   注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。
单位工程投标报价汇总表

	

	工程名称：前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
	第  页 共  页

	 序 号
	汇 总 内 容
	金额(元)
	其中：
材料设备暂估价
(元)

	1
	分部分项工程费
	　
	　

	1.1
	拆除工程
	　
	　

	1.2
	重新改造装饰工程
	　
	　

	2
	措施项目费
	　
	　

	2.1
	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	　
	　

	2.2
	安全文明施工措施费
	　
	　

	2.3
	履约担保手续费、赶工措施费
	　
	　

	2.4
	其它措施项目费
	　
	　

	3
	其它项目费
	　
	　

	3.1
	计日工
	　
	　

	3.2
	总承包服务费
	　
	　

	3.3
	发包人供应材料费
	　
	　

	4
	规费
	　
	　

	5
	不含税建安工程造价
	　
	　

	6
	应纳税费
	　
	　

	6.1
	增值税应纳税额
	　
	　

	6.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	 

	含税建安工程造价5+6
	
	　

	   注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


	分部分项工程量清单与计价表

	

	工程名称: 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
	第  页 共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	材料设备
暂估合价

	　
	　
	 拆除工程
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	011604002001
	立面抹灰层拆除
	1、去除油皮 抹灰面
	m2
	65.00
	　
	　
	　

	2
	011508002001
	有机玻璃图案（拆除）
	1、有机玻璃图案（拆除）
	个
	20
	　
	　
	　

	3
	011606002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1、墙面饰面拆除 
	m2
	65.00
	　
	　
	　

	4
	011611005001
	其他金属构件拆除
	1、其他金属构件拆除（钢骨架）
	m
	13.00
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	 重新改造装饰工程
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	010606005001
	钢墙架
	1、钢结构墙架安装
	t
	1.300
	　
	　
	　

	6
	011207001001
	墙面装饰板
	1、墙柱面装饰 细木工板基层(不规则墙(柱、梁)面抹灰、镶贴块料、饰面)
	m2
	65.00
	　
	　
	　

	7
	011207001002
	墙面装饰板
	1、墙柱面装饰 石膏板墙面(不规则墙(柱、梁)面抹灰、镶贴块料、饰面)
	m2
	65.00
	　
	　
	　

	8
	011201B001001
	墙面底层单独抹灰
	1、装饰抹灰每增减一遍水泥浆 有107胶
2、内墙抹灰面刮双飞粉腻子二遍
	m2
	1.00
	　
	　
	　

	9
	011201B002001
	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网
	1、不同材质表面处满贴网格玻纤布（共三遍）
	m2
	195.00
	　
	　
	　

	10
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1、零星项目 水泥石灰砂浆底(15+5)mm 白水泥砂浆面
	m2
	65.00
	　
	　
	　

	11
	011407001001
	墙面喷刷涂料
	1、墙、柱、天棚抹灰面刷乳胶漆 底油一遍、面漆二遍 满刮腻子二遍
	m2
	75.00
	　
	　
	　

	12
	011508002002
	有机玻璃图案（安装）
	1、有机玻璃图案（安装）
	m2
	10.00
	　
	　
	　

	　
	　
	分部小计
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合    计
	　
	　


	措施项目清单与计价汇总表

	工程名称: 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	金额(元)

	1
	安全文明施工措施费
	　

	1.1
	安全文明施工措施费(按费率计算)
	　

	1.2
	其他安全文明施工措施(按清单列项)
	　

	1.2.1
	临时围挡费
	　

	1.2.2
	基坑内场地硬地化
	　

	2
	履约担保手续费
	　

	3
	夜间施工费
	　

	4
	赶工措施费
	　

	5
	冬雨季施工费
	　

	6
	已完成工程及设备保护费
	　

	7
	地上地下设施及建筑物的临时保护费
	　

	8
	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
	　

	9
	二次搬运费
	　

	10
	脚手架费
	　

	11
	垂直运输机械费
	　

	12
	大型机械设备进出场及安拆费
	　

	13
	施工排水、降水费
	　

	14
	专业工程措施项目费
	　

	14.1
	室内空气污染测试
	　

	15
	其他
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	　
	　
	　

	合   计
	　

	   注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。


	规费税金项目清单与计价表

	工程名称: 前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
	第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	规费
	　
	　
	　

	2
	应纳税费
	　
	　
	　

	2.1
	增值税应纳税额
	A5
	3.14
	　

	2.2
	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
	A61
	12.00
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合  计
	　


第4章  评标标准及评标办法
本次投标采用综合评分法，每个投标单位的总得分以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定，以评标总得分最高的投标人为中标人。
确定中标供应商按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术方案优劣顺序排列。
评标委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行评审、打分，然后汇总每个投标供应商每项评分因素的评分。
评分细则表
	评分项及评分规则
	权重

	一、价格部分
	30

	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×权重。
	评分小组打分

	二、商务部分
	30

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	类似项目业绩
	15
	1、评审标准：
自2016年1月1日起至本项目公告发布之日（以合同签订时间为准）具有已完成的全国范围内的装饰装修工程类似项目业绩的：
（1）单项合同金额≥100万元的，每个得3分；
（2）100万元＞单项合同金额≥ 50万元的，每个得2分；
（3）50万元＞单项合同金额≥ 5万元的，每个得1分；
（4）以上得分累计，最多得15分。未提供证明文件者，不得分。
2、提供文件
投标人须同时提供：①施工合同关键页（包含施工内容、合同金额、签字盖章页）或中标通知书复印件加盖投标人公章，原件备查；②合同完工验收报告或竣工验收报告复印件加盖投标人公章，原件备查。
	评标小组
打分

	2
	履约评价
	10
	投标人在上述“类似项目业绩”评审项中参加评审且能得分的业绩能提供建设单位出具的反馈意见为合格及以上的装饰装修工程类项目履约评价，每一个得2分，最高得10分。
	评标小组
打分

	3
	本地化服务
	2
	1）投标人（不包括分支机构）注册地在深圳市的得2分；（提供营业执照复印件加盖投标人公章）
2）投标人具有分公司或其他类型分支机构注册地在深圳市的得1分；（提供分支机构营业执照复印件加盖投标人公章）
3）其它情况得0分。
	评标小组
打分

	4
	管理体系认证情况
	3
	1、评审标准：
1）质量管理体系认证证书ISO9001；
2）环境管理体系认证证书ISO14001；
3）职业健康安全管理体系认证证书OHSAS18001。
每提供一份在有效期内且已按规定年检的证书，得1分，最高得3分。
2、提供文件：
要求提供证书扫描件加盖公章。
	评标小组
打分

	三、技术部分
	40

	序号
	内容
	权重
	评分规则
	评分方式

	1
	拟投入本项目负责人
	5
	1、评审标准：
拟投入本项目的负责人：
1）具备全日制大学本科（或以上）学历，得2分。
2）具备二级或以上建造师资格，得3分。
2、提供文件：
提供投标人为项目负责人缴纳的近3个月（具体是指2019年1月至3月）社保证明文件、学历证书、建造师证书原件扫描件，原件备查。
	评标小组
打分

	2
	施工组织计划、施工技术、施工工艺及相关的合理化建议
	10
	根据投标人编制的施工计划、提供的施工技术及建议等，进行横向比较打分：优得10分，良得7分，中得4分，差得1分，不提供不得分。
	评标小组
打分

	3
	工作流程及进度安排
	10
	1、根据投标人安排流程的合理性横向打分：优得5分，良得3分，差得1分，未提供不得分。

2、根据投标人安排时间的合理性横向比较：优得5分，良得3分，差得1分，未提供不得分。
	评标小组
打分

	4
	维保承诺及违约承诺
	10
	1、根据投标人提供维保承诺的具体、详尽程度进行横向比较，优得5分，良得3分，差得1分，未提供不得分。

2、根据投标人提供的违约承诺的具体程度进行横向比较，优得5分，良得3分，差得1分，未提供不得分。
	评标小组
打分


	5
	安全保障措施
	5
	根据投标人提供的安全保障措施进行打分，优得5分，良得3分，差得1分，未提供不得分。

	评标小组
打分


　　注：1. 有取值范围的，含本数。每一项的得分均不能超过该项最高分值。
　　2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。
　　3.累加满分为100分。
　　4.评标小组将对各单位投标文件进行书面量化评定，得分精确到小数点后两位。
第5章 合同签订
1. 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件内容签订书面合同，合同书采用本招标文件所规定的合同样本。
2.本项目招标人与中标人签订的合同必须遵守本招标文件的合同条件，并且不得更改合同条件。
3. 中标人如不按规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除中标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
4. 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标合同，不得将中标合同内的工作转让(转包)给他人。
 合同条款
（供参考）                                                
装饰工程施工合同
发包方（甲方）：    
承包方（乙方）：                   
按照«中华人民共和国合同法»和前海联合物业服务有限公司装修项目招标文件的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条：工程概况
1．1、工程名称：前海展示厅“中国梦、前海梦”投影墙改造工程项目
1．2、工程地点：深圳市南山区前湾一路前海展示厅        
1．3、承包范围：工程量清单内的全部内容         
1．4、承包方式：本工程总工程款          （小写：     ），乙方采用包工包料的承包方式（一次性包干的方式），严格按照要求进行施工。

1．5、工期：本工程自 2019年    月     日开工，于 2019年    月    日竣工，共    日（历天）。
1．6、工程质量： 合格 
第二条：甲方工作
2．1、合同开工日期前  3 天，提供施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，对现有设备设施等采取保护措施。
2．2、合同开工日期前 3 天，向乙方提供施工所需水、电等设备并说明使用注意事项。
2．3、负责办理本工程涉及的管理处申请、批件等手续及管理处用电用水等联系和协调工作。
2．4、指派      为甲方装修项目代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
2．5、合同开工日期前，对施工图纸、施工方案及进度计划进行审定。
第三条：乙方工作
3．1、按合同约定完成施工图设计或与工程配套的设计，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
3．2、指派     为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3．3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
3．4、遵守深圳市政府和有关部门对施工现场管理的规定。
3．5、按约定保护好建筑结构和相应管线、设备。
3. 6、服从甲方的工作安排。
第四条：关于工期的约定
4．1、因甲方未按合同设计方案工作，影响工期，工期顺延。
4．2、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4．3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
第五条：关于工程质量及验收的约定
5．1、本工程以施工图纸、施工方案、设计变更和«建筑装饰工程施工及验收规范»（JGJ73-91）、«建筑安装工程质量检验评定统一标准»（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
5．2、本工程质量应达到国家质量评定  合格 标准。
5．3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程、中间工程的检查及验收手续，甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，并视为验收合格。若甲方要求复验，乙方应按照要求办理复验。若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担。
5．4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
5．5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知五日内组织验收，并办理验收、移交手续或提出修改意见，乙方按照要求进行修改并承担修改费用。如甲方在五日内未能组织验收且未能提出修改意见，视为竣工验收报告已批准，即可办理计算手续并由甲方承担从约定最后一天的次日起的工程保管费，每天按照承包工程造价的万分之八计取。
第六条：材料质量及环保要求：
6．1、乙方使用的装修材料（涂料、板材、管线、电器产品等），需提供符合国家质量标准及环保要求的证明文件。
第七条：关于工程价款及结算的约定
7.1、工程款：工程量清单内的包干总价为人民币          元大写        含税。

7.2在施工过程中如有工程量清单以外的新增工程，结算方式如下：

①新增工程与工程量清单中的项目相同的，按照相同项目的中标单价及实际新增工程量结算；

②新增工程与工程量清单中的项目类似的，参照类似项目的中标单价及实际新增工程量结算；

③新增工程项目不在工程量清单之列的，工程实施时计价依据 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500 -2013）、《深圳市建设工程价格信息》项目实施当月（即2018年12月）的信息价及市场价、《深圳市建筑工程消耗量定额2016》、《深圳市安装工程消耗量标准》（2003）（2014机械）、《深圳市装修工程消耗量标准》（2003）（2014机械）《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）、《深圳市建设工程计价规程（2017）》等深圳市相关计价文件。费率按《深圳市建设工程计价费率标准2018》执行。以上文件未规定的项目，由甲方委托第三方进行市场询价，以询出的合理有效价格为准。 

7.3、付款方式：竣工验收后，承包人提出工程结算并将有关资料送交发包人，甲方自接到上述资料三十个工作日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意，并在验收合格后三十个工作日内结清工程总价款的97%，剩余3%作为质保金，待一年质保期满后一个月内支付。

7.4、质保期满后未发生质量问题的或违约情形的，经甲乙双方确认，甲方向乙方支付剩余合同无息价款。
7.5、以上款项的支付，乙方应向甲方开具正式等额有效增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付。
第八条：保修
8．1、责任范围：凡属乙方施工质量及验收后移交前，发现的工程质量问题均由乙方负责。
8．2、保修期限：以工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为壹年，保修期内乙方应在接到甲方书面通知3天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由乙方承担。
8. 3、质保金为       元（合同金额的3%），保修期满，无其他质量问题，可全额无息退还质量保证金。
第九条：争议或纠纷处理
9．1、本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9．2、当事人协商或调解不成时，可向深圳前海合作区人民法院起诉。
第十条：违约责任
10．1、因甲方故意导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方支付乙方合同金额的千分之五作为违约金；甲方不按合同的约定拨付款，每拖一天，按应付款的千分之五支付滞纳金。
10．2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同金额的千分之五作为违约金。
10．3、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方合同总额的30%作为赔偿。
第十一条：其他约定
施工期内，项目所有新增、减内容，必须由甲、乙双方在办理有关书面手续后，乙方才能安排施工，否则，由乙方承担全部责任及损失。 
第十二条：附则
12．1、本合同未尽事宜，甲、乙双方另签订补充协议，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。
12．2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等的法律效力。
12．3、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，履行完成后自动终止。
12．4、附件：投标报价、施工图纸。
甲   方 ：                        乙    方：
授权代表：                        授权代表：
电    话：                        电    话：
单位地址：                        单位地址：
日    期：                        日    期：
竣工验收表
工程名称： 
	项目名称
	
	项目地点
	

	施工
单位
	

	项目
内容
	

	开工
日期
	
	竣工日期
	
	验收日期
	

	工程完成情况
	

	验收意见

	施工单位
验收人：
年  月  日
	主办部门
验收人：
年  月  日
	参与验收部门
验收人：
年  月  日





法定代表人或负责人身份证复印件








代理人身份证复印件正反面














 1 

