深圳市前海联合物业服务有限公司

招 标 文 件

项目名称：梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目

招标地点：前海合作区

招 标 人：深圳市前海联合物业服务有限公司

标代理机构：深圳市前海数字城市科技有限公司

日    期：2021年2月

# 第一章 招标公告

深圳市前海联合物业服务有限公司就梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目进行公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

一、项目名称：梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目

二、项目概况:

梦工场一期外围绿化面积约22472.4平方米，二期外围绿化面积约2000平方米，面积合计24472.4㎡，其中梦工场一期服务时间为1年，二期服务时间暂定9个月（二期暂定从2021年7月开始提供绿化维护保养服务），养护费用按实际发生绿化管养时间、面积进行据实支付。

三、投标上限价：31.00万元

四、投标人资格要求：

## 1、在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织（提供相关证明扫描件，原件备查）；

## 2、本项目不接受联合体投标。

## 五、项目负责人资格要求：具有中级及以上园林工程师职称。

六、招标文件发放的方式和时间：

凡愿意参加投标的投标人，可于2021年3月1日17：00之前通过深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站（以下简称招标网站）下载本项目的招标文件。

七、现场踏勘：招标人不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘。

八、投标时间及地点安排：

1、投标文件递交时间和方式：2021年3月1日17：00前送达。

2、投标文件递交地点：深圳市前海深港合作区深港创新中心C座二楼204室。

3、开标会地点：深圳市前海深港合作区深港创新中心C座。

4、开标会时间：2021年3月1日17：00

6、本项目不设评标环节。

7、定标方法：直接票决。

8、定标时间：另行通知。

九、本文出现的时间和日期均为北京时间，日期和时间如有变动，将另行通知。

十、重要提示：投标人有义务在招标期间浏览招标网站，在该网站上公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人，恕不再另行电话通知。

十一、有关本次招标事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

| 招标人联系方式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 深圳市前海联合物业服务有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 深圳市前海深港创新中心D栋1楼 |  |  |  |  |
| 联系人 | 曾小姐 |  |  | 联系电话 | 0755-88982105 |
| 查询网址 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局http://qh.sz.gov.cn |  |  |  |  |
| 招标代理机构联系方式 |  |  |  |  |  |
| 单位名称 | 深圳市前海数字城市科技有限公司 |  |  |  |  |
| 单位地址 | 深圳市南山区前海深港合作区前海深港创新中心C座204室 |  |  |  |  |
| 联系人 | 赖 工 | 联系电话 | 0755-66635711、15070081502 |  |  |

深圳市前海联合物业服务有限公司

2021年2月7日

前附件：投标文件否决性条款

提示投标人和评标委员会、定标委员会：本章节是本招标文件(含招标文件的澄清、答疑、补充文件等)的否决性条款，否决性条款包括：招标文件不予受理（开标阶段）、废标（评标/定标阶段）条款。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的表述与本章节不一致的，以本章节内容为准。

一、不予受理（开标阶段）情形：

（一）逾期送达或者未送达指定地点的投标文件。

（二）未按要求密封的投标文件。

二、废标（定标阶段）情形：

（一）废标情形

1．投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

2．投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。主要包括：

2.1投标文件载明的工期或供货期超过招标文件规定的期限；

2.2明显不符合技术规格、技术标准的要求；

2.3投标文件附有招标人不能接受的条件；

2.4不符合招标文件规定的其他实质性要求。

经评标委员会/定标委员按照少数服从多数原则判定存在其他废标情形之一的，按废标处理，该投标文件退出评标或定标程序。

（二）串通投标：

1．有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1.1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

1.2.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

1.3.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员出现同一人的；

2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.5不同投标人的投标文件错漏之处一致；

2.6不同投标人的投标文件相互混装；

2.7评标/定标委员会认定的其他串通投标情形。

（三）以行贿手段投标

（四）弄虚作假投标

1.使用伪造、变造的许可证件；

2.提供虚假的财务状况或者业绩；

3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

4.其他弄虚作假的行为。

经评标委员会/定标委员会按照少数服从多数原则判定存在上述任何情形之一的，按废标处理，并将提请有关行政主管部门依法予以处理。

（五）招标人补充的投标文件不予受理的情形：

# /

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

说明：本前附表应与“投标人须知”一并阅读并理解。

| 项号 | 条款 | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目 |  |  |
| 2 | 项目概况 | 梦工场一期外围绿化面积约22472.4平方米，二期外围绿化面积约2000平方米，面积合计24472.4㎡，其中梦工场一期服务时间为1年，二期服务时间暂定9个月（二期暂定从2021年7月开始提供绿化维护保养服务），养护费用按实际发生绿化管养时间、面积、养护单价进行据实结算。 |  |  |
| 3 | 招标方式 | █公开招标 □邀请招标 |  |  |
| 4 | 投标人 资格要求 | （1）在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织（提供相关证明扫描件，原件备查）； （2）本项目不接受联合体投标。 |  |  |
| 5 | 项目负责人资格要求 | 具有中级及以上园林工程师职称。 |  |  |
| 6 | 招标范围 | 梦工场一期外围绿化面积约22472.4平方米，二期外围绿化面积约2000平方米，面积合计24472.4㎡，其中梦工场一期服务时间为1年，二期服务时间暂定9个月（二期暂定从2021年7月开始提供绿化维护保养服务）。 |  |  |
| 7 | 工作内容 | 1、绿化管养 （1）绿化管养内容：包括草坪、灌木、乔木等及绿化设施（包括卫生设施、喷灌系统、水体、护栏、园道、宣传牌、绿地铺装、花基、护树设施、灯光设施、监控设施等）。 （2）绿地保洁工作：乙方负责绿化带内所有垃圾清理，含树叶、树枝、杂物等，保持绿地清洁无垃圾杂物，产出垃圾当天清运。 （3）绿地养护人员配置标准： 一线在岗绿化工人为本项目专职人员（不包括管理人员、司机、水电工等），配置人员不得低于以下标准：一级绿地5000平方米/人、二级绿地7000 平方米/人、三级绿地18000 平方米/人。 一线在岗绿化工人具体人员数量要求按实际管养面积进行测算。在岗人员女性不超50岁，男性不超55岁，身体健康。 （4）管理人员配置要求：现场常驻技术主管：1 人，要求具备相关专业（园林/园艺/植物/林学）大学本科及以上学历，具有中级及以上园林工程师职称；技术专家（顾问）：1 人，要求具备相关专业大学本科及以上学历，具有园林高级工程师职称，每月现场工作不少于 2 次；技术员：2 人，要求具备相关专业（大学专科及以上学历或相关专业助理级职称以上；质检员：1 人，持相关上岗证；专职安全员：1 人，要求具备安全员或以上资格证；水电工 2 人。 （5）灌溉、施肥工作：根据植物生长需要加强淋水和施肥。 ①用水：在正常情况下各级绿地每平方米每年用水不得低于以下标准：一级0.3m³/㎡、二级0.22m³/㎡。 ②肥料：各级绿地每平方米每年投放的肥料不得低于以下标准：一级绿地复合肥0.35斤、蘑菇肥0.2斤、有机肥0.4斤；二级绿地复合肥0.2斤、蘑菇肥0.1斤、有机肥0.25斤；复合肥要求N:P:K=15:15:15, 有机肥只限于腐熟的粪肥、污泥生物肥。 （6）整形修剪工作：根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求及防风要求等，对植物进行有计划的定期修剪和不定期修剪。 （7）草坪中耕除杂草工作及草坪复壮工作。 （8）补植：及时补齐缺株苗木、修补黄土裸露，对老化植物进行更新改造。 （9）病虫害防治：做好病虫害巡查、监测及防治工作。 |  |  |
| 8 | 投标报价要求 | 投标报价上限为：31.00万元； 投标报价下限为：无； 投标报价要求： 无 。 |  |  |
| 9 | 服务期 | 2021年4月1日至2022年3月31日。 |  |  |
| 10 | 投标文件组成内容 | 一、投标文件形式：R电子文件 R纸质文件 二、投标文件提交方式：投标人应将密封的纸质版投标文件在截标时间前提交至深圳市南山区前海深港合作区前海深港创新中心C座二楼204室，过时不候。 三、投标文件组成 1.投标人基本情况表； 2.投标人类似项目业绩情况表； 3.拟派项目负责人情况一览表； 4.拟投入项目管理班子成员一览表； 5.法定代表人证明书； 6.法定代表人授权委托书； 7.投标报价书。 8.本项目绿化养护工作计划（精确到每周的绿化养护计划）； 9.工作标准（提供完善的本项目绿化养护工作操作标准）； 10.品质管理计划（提供完善的本项目绿化养护工作品质管理计划，包含内部质量管理的计划和措施、拟与甲方建立的品质管理沟通机制）； 11.应急处理方案。 |  |  |
| 11 | 投标文件要求 | 1.为便于定标小组或定标委员会查阅投标文件，投标人需提交纸质版的投标文件和投标文件电子U盘1个（U盘内含可编辑版本word版本和PDF版本各一份）。 2.纸质投标文件一正三副，应统一装订成册且不应采用活页形式装订。统一采用A4普通纸双面打印并装订，编制目录及页码。正副本统一密封，所有纸质版、电子版投标文件密封于一个文件袋，投标文件应密封完好，并贴上密封条，密封处需加盖投标人公章，招标人有权拒收密封存在瑕疵的标书。 ## 3.投标人应按招标文件提供的投标文件格式编制投标文件，并在需盖公章和签字处加盖公章并签字，整本投标文件加盖骑缝章，无需每页盖公章。 |  |  |
| 12 | 评标办法 | R本项目不设评标环节 |  |  |
| 13 | 定标 办法 | 定标办法为： 直接票决 定标主要程序： 1.述标答辩 全部合格投标单位向定标委员会进行述标答辩：投标人参加述标答辩的人员数量为2人，包含项目分管领导、项目负责人；项目负责人按招标人提供的述标要求做好述标资料并参与述标，回答定标委员会的各项提问。每位投标人述标时间不超过10分钟，答辩时间不超过5分钟。 2.票决 由定标委员会对所有投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的投标人确定为中标候选人。 注：当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行票决，直至确定胜出者。 |  |  |
| 14 | 述标要求 | 序号 | 述标要点 | 要点说明 |
|  |  | 1 | 投标报价 | 报价组成部分。 |
|  |  | 2 | 类似项目业绩方面 | 投标人类似业绩情况介绍。 |
|  |  | 3 | 服务内容方面 | 项目理解、工作计划、工作标准、品质管理方案、应急处理方案、服务承诺等 |
|  |  | 4 | 拟投入服务人员 | 拟投入人员素质及配置、人员培训方案、拟安排项目负责人基本情况、从业经验、相关业绩荣誉。 |
|  |  | 5 | 疫情防控 | 疫情防控方案介绍。 |
| 15 | 投标担保 | 无需提供投标担保 |  |  |
| 16 | 履约担保 | 本项目无需提供履约担保。 |  |  |
| 17 | 现场踏勘 | 招标人不组织现场踏勘，投标人可自行踏勘。 |  |  |
| 18 | 质疑及答疑 | （1）投标人质疑截止时间：截标前3个工作日。 （2）投标人提交质疑问题的方式：由投标人将质疑书面材料（加盖公章）以现场递交或邮寄方式发至招标代理处(同时提供world可编辑版本)，联系人：赖工，联系电话：15070081502。 （3）招标人答疑截止时间：截标前2个工作日。 采用公开招标方式的，答疑将在前海管理局官方网站发布。 |  |  |
| 19 | 投标文件 提交时间 | 2021年3月1日17：00前 |  |  |
| 20 | 投标文件提交地点 | 深圳市前海深港合作区前海深港创新中心C座二楼204室。 |  |  |
| 21 | 开标时间地点 | 开标时间：2021年3月1日下午17：00 开标地点：深圳市前海深港合作区前海深港创新中心C座。 |  |  |
| 22 | 投标有效期 | 90日历天。 |  |  |
| 23 | 结算和付款 | 1、中标价为合同总价款，但合同价并非结算价，结算以现场实际养护时间、养护面积、养护单价为依据，最终结算价不得超过合同总额。 2、养护费用计算的方式： 养护面积*养护（按级别）单价/12个月-每月养护验收扣罚（绿化管养考核表）=当月养护费用 3、费用支付方式： 1） 本项目无预付款，受托人必须在服务起始时间前一个星期进场点算将要接收的各绿地、设施，核实的确认数作为支付养护费用款的依据。 2） 费用每两个月支付一次，受托人须在第三个月的15日前将养护面积清单、绿化管养考核表及加盖受托人发票专用章的增值税专用发票提交给委托人。委托人应在收到受托人开具发票之日并审核通过后25个工作日内，将相应的养护服务费以转帐方式划入受托人指定银行账户。 3） 每次付款为当次付款数的97%支付，余额3%作为质保金，待合同执行期满，验收合格并结算审核后支付。 |  |  |
| 23 | 其他 | - 本项目资格审查方式为资格后审。 - 本项目投标补偿：无。 - 若投标人的投标文件存在重大错误、漏项、更改招标内容和要求以及其他不能满足招标人实质要求等的行为，因此引起被取消中标资格的，招标人无需进行任何解释。 - 本项目委托深圳市前海数字城市科技有限公司为招标代理机构，招标代理费由中标单位支付，招标代理费按中标价乘以1.5%进行支付，代理费最低收费标准为8000元，不足8000元的按8000元收取，投标人投标报价时应考虑此项费用，中标单位需在领取中标通知书前将本项目招标代理费一次性付清，并将开票信息发至本邮箱：laipw@qhfct.com 招标代理服务费采用转账的方式，账户信息如下： 户名：深圳市前海数字城市科技有限公司 开户行：中信银行股份有限公司深圳前海分行 账号：8110301012600429598 地址：深圳市南山区前海合作区前海深港创新中心C座2楼 联系人：赖工 联系方式：15070081502 |  |  |

## 投标人须知

说明：本须知应与“投标人须知前附表”一并阅读。

一、招标项目概况

梦工场一期外围绿化面积约22472.4平方米，二期外围绿化面积约2000平方米，面积合计24472.4㎡，其中梦工场一期服务时间为1年，二期服务时间暂定9个月（二期暂定从2021年7月开始提供绿化维护保养服务）。

二、服务要求

（一）服务期限：2021年4月1日至2022年3月31日

（二）养护内容：

1、绿化管养

（1）绿化管养内容：包括草坪、灌木、乔木等及绿化设施（包括卫生设施、喷灌系统、水体、护栏、园道、宣传牌、绿地铺装、花基、护树设施、灯光设施、监控设施等）。

（2）绿地保洁工作：乙方负责绿化带内所有垃圾清理，含树叶、树枝、杂物等，保持绿地清洁无垃圾杂物，产出垃圾当天清运。

（3）绿地养护人员配置标准：

一线在岗绿化工人为本项目专职人员（不包括管理人员、司机、水电工等），配置人员不得低于以下标准：一级绿地5000平方米/人、二级绿地7000 平方米/人、三级绿地18000 平方米/人。

一线在岗绿化工人具体人员数量要求按实际管养面积进行测算。在岗人员女性不超50岁，男性不超55岁，身体健康。

（4）管理人员配置要求：现场常驻技术主管：1 人，要求具备相关专业（园林/园艺/植物/林学）大学本科及以上学历，具有中级及以上园林工程师职称；技术专家（顾问）：1 人，要求具备相关专业大学本科及以上学历，具有园林高级工程师职称，每月现场工作不少于 2 次；技术员：2 人，要求具备相关专业（大学专科及以上学历或相关专业助理级职称以上；质检员：1 人，持相关上岗证；专职安全员：1 人，要求具备安全员或以上资格证；水电工 2 人。

（5）灌溉、施肥工作：根据植物生长需要加强淋水和施肥。

①用水：在正常情况下各级绿地每平方米每年用水不得低于以下标准：一级0.3m³/㎡、二级0.22m³/㎡。

②肥料：各级绿地每平方米每年投放的肥料不得低于以下标准：一级绿地复合肥0.35斤、蘑菇肥0.2斤、有机肥0.4斤；二级绿地复合肥0.2斤、蘑菇肥0.1斤、有机肥0.25斤；复合肥要求N:P:K=15:15:15, 有机肥只限于腐熟的粪肥、污泥生物肥。

（6）整形修剪工作：根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求及防风要求等，对植物进行有计划的定期修剪和不定期修剪。

（7）中耕除杂草工作及草坪复壮工作。

（8）补植：及时补齐缺株苗木、修补黄土裸露，对老化植物进行更新改造。

（9）病虫害防治：做好病虫害巡查、监测及防治工作。

三、现场考察

3.1 本项目招标人不统一组织现场考察，投标人可自行前往现场及周围环境进行考察，以便查明或核实有关编制投标文件和签订合同所必需的资料。

3.2 现场考察期间的交通工具和食宿由投标人自行安排，费用自理。

3.3 现场考察期间，投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。如果发生人身伤亡、财物或其他损失，无论何种原因所造成，均由投标人自行承担。

3.4 现场考察地址：前海合作区。

四、投标文件编制、提交、修改、撤回的要求

4.1 投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自行承担。

4.2 投标人编写的投标文件组成：见投标人须知前附表第10条。

4.3 投标文件份数要求：见投标人须知前附表第11条。

4.4投标文件应用不褪色的墨水书写或打印，按招标文件规定的格式，投标人的法定代表人或其授权的代理人应代表投标人在投标文件上签名，并在要盖章的位置加盖投标人公章。

4.5投标文件须封装并加盖投标单位公章。封套上应写明：

（a）招标人：深圳市前海联合物业服务有限公司

（b）项目名称：梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目

（c）投标单位名称：

（d）在2021年3月1日17：00（即开标时间）前不得开封。

4.6因投标人原因导致投标文件逾期送达或遗失，招标人概不负责。

4.7投标人必须按投标人须知前附表第18条规定的截止时间前，将投标文件送至投标人须知前附表第19条规定的指定地点。

4.8在提交投标文件截止时间前，投标人可以撤回投标文件，但必须以书面形式提出，并经法定代表人（或其授权代理人）签署。

4.9提交投标文件截止时间以后，投标文件不得撤回。

4.10投标文件未按招标文件要求密封，或因邮寄等原因造成封装损坏的，投标文件内容泄露相关责任及后果由投标人承担。

五、投标报价

5.1投标报价要求：见投标人须知前附表第8条。

5.2投标报价错误的修正方法：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外，此时应以标出的总价为准，并修改单价。

5.3招标人有权拒绝接受未按招标文件要求进行报价的投标文件。

六、投标有效期

6.1投标文件有效期见投标人须知前附表第22条。在此期限内，所有投标文件均保持有效。

七、开标与评定标

7.1本招标项目将按本须知前附表规定的时间和地点进行公开开标。

7.2截标前递交投标文件的所有投标人均应参加开标会，不参加开标会的投标人，视为其认可开标程序和结果。参加开标会议的投标人必须是本单位法定代表人或投标员。法定代表人或投标员均须携带有效身份证、法定代表人身份证明书，投标员还应携带法定代表人授权书。

7.3所有参会人员应将手机调整为震动或关机状态，开标会现场应保持安静，不得随意走动。

7.4投标文件不予受理/废标情形：详见《前附件：投标文件否决性条款》。

7.5开标程序如下：

7.5.1投标人签到。

7.5.2招标人宣布有效撤回的投标文件无效，不予开封。

7.5.3招标人检查投标文件，在场投标人人员共同见证。

7.5.4招标人按投标人签到顺序开启投标文件，核实在场投标人身份，宣读投标人名称、报价等相关信息。

若招标人宣读信息与投标文件不符时，投标人应当场要求核查，经核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人未在当场提出核查要求，视为投标人已确认招标人宣读信息。

7.5.5提出异议。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。投标人未在开标现场提出异议的，视为认可开标。

7.5.6招标人制作《开标情况一览表》，投标人签字确认。投标人拒绝签字的，招标人予以记录后，视为投标人认可开标程序和结果。

7.5.7招标人宣布开标会结束。

7.6评定标办法：

详见投标人须知前附表第12、13条。

7.7截标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、评审、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关人员泄露。

7.8投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响招标工作的行为，都将会导致取消其投标文件的评定。

八、合同授予条件

8.1在不违背本须知规定的前提下，根据招标文件规定的定标原则，本合同将授予按投标人须知前附表规定的评标、定标方法确定的中标候选人。

8.2尽管有本须知第8.1条的规定，招标人在签订合同前的任何时候有权拒绝任何投标，宣布招标失败，并对由此而引起的对投标单位的影响不承担责任，也不解释原因。

8.3定标结束后，招标人将在投标文件有效期内向中标人发出中标通知书。

8.4中标通知书及招标文件、投标文件是合同文件的组成部分。

8.5投标人在招标人发出中标通知书后30天内，应与业主签订合同协议书。投标人不得要求招标人修改合同主要条款，招标人亦不接受投标人修改合同主要条款的任何要求。投标人对合同有异议的应在质疑截止期限前向招标人提出，投标人提交投标文件视为投标人接受招标文件及合同条款的所有约定。

8.6签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书或其代理人的授权书。

8.7合同协议书经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

九、其它约定

9.1中标单位不得将中标项目转包或非法分包，否则招标单位有权解除合同，另择单位，由此造成的损失由中标单位负责。

9.2严禁投标人向参与招标、评标、定标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标、定标工作的有关信息。在招标、评标、定标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

9.3投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

9.4如发现投标人有不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

9.5招标工作将接受上级主管单位监督。

监督机构：深圳市前海深港现代服务业合作区管理局

第三章  梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目合同

2021-2022年梦工场一期、二期

外围绿化管养合同

发包人（甲方）：深圳市前海联合物业服务有限公司

承包人（乙方）：

发包方：深圳市前海联合物业服务有限公司

承包方：

为了明确甲乙双方权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成梦工场一期、二期外围绿化管养项目养护任务，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订本合同。

第一条：项目名称

梦工场一期、二期外围绿化管养项目

第二条：承包内容

1、养护面积清单（见附件1）

2、养护面积为暂定数量，在合同期内，因甲方管理需要调整乙方管养绿化地段（包含增加合同外绿地项目）和管养级别时，管理养护的数量将可能会有所增减，乙方须无条件服从，并承担相应养护费用减少的风险。

3、本合同及其附件所规定的所有绿地管养工作，主要包含绿化、零星设施维护、病虫害防治及绿地保洁等工作。

第三条：承包期限

本项目服务期限：共壹年，自2021年 4月 1 日至2022 年3月31日止。

第四条：承包方式、承包经费及支付计算方式

（一）	承包方式：采用全包干的方式，即绿地管养包干、经费包干（包括但不限于养护水电、机械设备、临建、税金、保险、工资、补贴等一切履行本合同所发生的费用）、安全包干的方式实行全承包，包括台风暴雨导致树木倒伏清理及补苗（不包括由于发生本协议约定之不可抗力情形造成的补苗）。甲方将绿地管养的任务及相应的经费按要求交给乙方，乙方按甲方的绿地管养要求和标准组织绿地管养工作，并接受甲方的指导、监督和检查验收。

（二）	承包经费

本项目经费暂定：大写：人民币  （小写：¥   ）。结算以现场实际养护时间、养护面积为依据，但结算总价不得超过合同总价的110%。

承包经费内容：包含人工费、肥料费、农药费、工具费、安全文明生产装备费、材料费、机械设备费、水电费、苗木补植费、垃圾外运及处理费、其它业务管理费、利润及税金等，并由此产生的所有延伸费用。

（三）支付（结算）计算方式

1、养护费用计算的方式：

（1）养护面积*养护（按级别）单价/12个月-每月养护验收扣罚（绿化管养考核表）=当月养护费用

（2）现有一级养护面积21659.4㎡，二级养护面积2813㎡。合同期内养护面积如有增减，以甲乙双方书面确认为准。

（3）养护单价为：一级绿地   元/平方米•年,二级绿地   元/平方米•年。

（4）因甲方管理需要调整绿地范围、管养地段、管养树木和管养级别时，管理养护的数量将可能会有所增减，乙方须无条件服从,并承担相应养护费用减少的风险。

2、费用支付方式：

（1）本项目无预付款，乙方必须在服务起始时间前一个星期进场点算将要接收的各绿地、设施，核实的确认数作为支付养护费用款的依据。

（2）费用每两个月支付一次，乙方须在第三个月的15日前将养护面积清单、绿化管养考核表及加盖乙方发票专用章的增值税专用发票提交给甲方。甲方应在收到乙方开具发票之日并审核通过后25个工作日内，将相应的养护服务费以转帐方式划入乙方指定银行账户。如因乙方原因，未及时向甲方提交合法有效、完整齐备的结算等额发票和其他必要的支付凭证，从而造成支付时间延期的，甲方付款则予顺延。

（3） 乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账户：

（4）每次付款为当次付款数的97%支付，余额3%作为质保金，待合同执行期满，验收合格并结算审核后支付。

第五条：绿地养护管理工作要求

（一）绿化管养

1、绿化管养内容：绿化管理养护内容包括草坪、灌木、乔木等及绿化设施（包括卫生设施、喷灌系统、水体、护栏、园道、宣传牌、绿地铺装、花基、护树设施、灯光设施、监控设施等）。

2、乙方负责绿化带内所有垃圾清理，含树叶、树枝、杂物等，保持绿地清洁无垃圾杂物，产出垃圾当天清运。

3、绿地养护人员配置标准：

（1）一线在岗绿化工人为本项目专职人员（不包括管理人员、司机、水电工等），配置人员不得低于以下标准：一级绿地5000平方米/人、二级绿地7000 平方米/人。

（2）一线在岗绿化工人具体人员数量要求按实际管养面积进行测算。在岗人员女性不超50岁，男性不超55岁，身体健康。

4、管理人员配置要求：

- 现场常驻技术主管：1 人，要求具备相关专业（园林/园艺/植物/林学）大学本科及以上学历，具有中级及以上园林工程师职称；

- 技术专家（顾问）：1 人，要求具备相关专业（园林/园艺/植物/林学）大学本科及以上学历，具有园林高级工程师职称，每月现场工作不少于 2 次；

- 技术员：2 人，要求具备相关专业（园林/园艺/植物/林业/绿化/环境艺术）大学专科及以上学历或相关专业助理级职称以上；

- 质检员：1 人，持相关上岗证；专职安全员：1 人，要求具备安全员或以上资格证；水电工 2 人。

5、在规定的工作时间每天7：00-19：00内。

6、灌溉、施肥工作：根据植物生长需要加强淋水和施肥。

（1）用水：在正常情况下各级绿地每平方米每年用水不得低于以下标准：一级0.3m³/㎡、二级0.22m³/㎡。

（2）肥料：各级绿地每平方米每年投放的肥料不得低于以下标准：一级绿地复合肥0.35斤、蘑菇肥0.2斤、有机肥0.4斤；二级绿地复合肥0.2斤、蘑菇肥0.1斤、有机肥0.25斤。复合肥要求N:P:K=15:15:15, 有机肥只限于腐熟的粪肥、污泥生物肥。

7、整形修剪工作：根据植物的生长发育要求、景观要求、安全要求及防风要求等，对植物进行有计划的定期修剪和不定期修剪。

8、中耕除杂草工作及草坪复壮工作。

9、补植：及时补齐缺株苗木、修补黄土裸露，对老化植物进行更新改造。

10、病虫害防治：做好病虫害巡查、监测及防治工作。

（二）安全管理和应急处置

1、乙方应制定应急抢险工作预案、建立应急机制，组织一支 10 人以上的应急分队，其他人员作候补，定期演练，在紧急抢险时必须在指定时间内到达指定地点。

2、乙方应在一线管理人员中挑选3名以上成员组成绿化保护小组，定期每月一次进行巡察。保护小组应服从甲方指挥，配合甲方工作。发现占用、破坏绿地的行为，应采取紧急处理措施，并同时通知甲方。

3、乙方应制定有效的安全管理方案，定期对岗位工人进行培训，配备完善的安全防护装备和设施，确保作业安全。

4、乙方应每天对绿地（包括在绿地内的所有设施）进行全面检查，及时发现安全隐患并妥善处置。对绿地乔木进行加固，若因未加固倒伏或由于支撑不符合设计功能要求的，导致树木倒伏砸伤车辆、行人等，或不按要求使用机械、工具的，发生安全事故的，乙方承担全部经济和法律责任。

5、乙方负责绿地及其设施的养护、维修、翻新和更换工作，绿地及绿地上设施损坏或人为破坏、盗窃、交通事故等对绿地及绿地上设施造成损坏的，要及时清理并尽快修复。

6、安全生产及灾后恢复工作：包括及时巡查、发现和及时消除各类安全隐患，精心看护绿地及各类绿地设施，做好防风、防火、防汛、防寒、防旱工作，对灾害引起的损坏应及时清理修复。

7、绿地保护工作：对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，并及时采取有效措施（包括由乙方自行出资安装防护设施等）。绿地补植后由乙方出资安装规范性围挡等防护设施（可以用木栅栏、竹篱笆及临时景观围栏等，并设置温馨提示标识）。乙方私自破坏、非法占用绿地或许可其它人破坏、非法占用绿地，将按规定进行扣款和处理；如绿地及绿化设施等对行人或物品造成损害的（如：乔灌木伤人或伤物、绿地设施伤人或伤物、悬挂绿化伤人或伤物等等），一概由乙方承担法律和经济赔偿责任。因不可抗拒原因造成的植物死亡，如交通事故、洪涝水浸、台风等，乙方知情前应做好防范措施，灾后应及时将受损情况及时上报甲方，拍照存档，做好现场清理工作，并积极做好修复工作。

8、乙方对施工中所用车辆设备有正常维护和保养的责任，并在施工中做好必要的防护措施，所有车辆设备应做到专人使用。

9、乙方绿化施工应注意高空及路边的作业安全，做好警示标志，提醒行人车辆安全通行和确保作业人员自身安全。操作人员要在安全作业范围内作业，必须穿着有荧光条纹的工作服，密切注意行人车辆通行情况，防止交通意外发生。

10、乙方在实施管养服务过程中应对自身的安全生产负责，若由乙方违反相关规定等原因发生的各种事故甲方不承担任何责任，乙方负全部经济和法律责任。

第六条： 权利和义务

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方对乙方的养护工作进行全面监督，按本合同及其它相关办法、规定对乙方养护质量进行检查和验收。

2、甲方有权对检查和验收不合格或未达标准者进行扣款、扣分。

3、甲方监督检查乙方对员工进行培训的情况，以提高绿化管养的技术水平。

4、乙方违反相关规定，发生重大安全事故的，甲方有权单方终止合同，但不免除乙方的相应赔偿责任。

5、甲方有权对乙方进行奖惩，扣罚相应费用直至终止合同或不续签。

6、惩罚措施

（1）常驻技术主管每月不少于12次现场检查，每缺一次扣罚100元；

（2）企业因管理原因发生重大安全事故的等情况，可单方面终止合同；

（3）甲方接到投诉，经查属实的，每次投诉扣罚500元；

（4）乙方未能及时完成甲方交待的工作任务，受到上级领导批评投诉的，每次扣罚500元；

（5）发现偷盗甲方财物的，一经发现每次扣罚5000元，并报公安机关进行处理；

（6）乙方每月不得少于2次对全体项目人员进行安全培训，经查，未培训每次扣罚500元；

（7）乙方每月不得少于1次对全体员工进行业务培训工作，经查，未培训每次扣罚500元；

7、有权要求乙方调整不合格管养人员；

8、按管养工程进度和检查验收结果按时支付管养经费。

（二）乙方的权利和义务：

1、乙方有权根据合同收取管养经费；

2、乙方有权对绿化管养工作提出建议；

3、乙方应接受甲方的监督、指导、听从甲方人员指挥，派驻甲方处的管理人员，不得擅自更换；

4、乙方进行修剪、施肥等工作时，应先做出书面计划。

5、在特殊情况下（台风、暴雨等），乙方除应做好管辖地点的保护工作外，还应服从甲方的统一指挥和调动，参加园区的抢险救灾工作。

6、如有重大活动或接待任务情况下，乙方应服从甲方的统一指挥和调动。

7、乙方应按甲方要求，为上岗工人购买统一的工作服和反光衣。

8、乙方根据本合同所承担的管理养护内容、按实际上岗人数自行到有关部门申办用工手续、员工劳动保险手续和办理暂住手续等，安排好属下人员的住宿和教育管理工作。如发生违纪事件，由乙方承担一切经济责任和法律责任。

9、乙方负责安排技术人员参加业务技术的培训学习。

10、乙方负责落实安全防火和安全生产措施，及时消除安全隐患，如发生安全事故, 由乙方负责处理事故，并承担一切费用。

11、乙方不得将绿化管理养护工作分包或转包。

12、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，做好社会治安综合治理等工作。不得违反国家法律、法规的规定。

13、只有养护管理权，不能动用或变卖园区所有绿化资产。

14、在服务期内，乙方必须做好绿化养护管理服务工作人员所需要的安全教育及安全措施，保证工作人员的安全，乙方工作人员在甲方工作范围内发生事故的一切责任由乙方负责。

15、乙方的绿化养护管理服务人员要有符合国家规定的上岗证，要严格政审，没有刑事犯罪记录，重要岗位人员聘用要经甲方审定。同时，乙方的绿化养护管理服务人员须听从甲方调动指挥，甲方有权要求乙方更换不称职的管理服务人员。

16、乙方承诺：在合同签订正式生效之日起的30个工作日内，乙方保证按时将合法、有效、真实、齐全绿化养护服务人员的配套资料文件交齐给甲方。

第七条：廉政条款

1、乙方及其工作人员在此承诺：

(1)不得在合同签订、履行过程中向甲方工作人员提供任何回扣、手续费、消费性娱乐活动，向甲方工作人员请客吃饭、馈赠任何礼物；

(2)不得向甲方工作人员以馈赠领用卡、购物卡、购物券的形式进行商业贿赂；

(3)不得向甲方工作人员承诺在合同履行完毕前后兑现任何利益承诺；

(4)不得与甲方工作人员及其亲属开办的公司等商业实体发生任何有损公司利益的商贸交易行为。

2、如乙方及其工作人员有上述行为，相关人员除应照《刑法》第163条、第164条承担刑事责任外，甲方有权单方解除合同，同时有权永久将乙方列入甲方供应商黑名单。造成甲方损失的，还应当赔偿甲方的损失。对此条款，乙方完全理解并无异议。

第八条：违约责任

（一）任何一方若发生违约情况，另一方有权要求违约方采取补救措施并承担违约责任；违约金不能弥补因违约而造成的经济损失的，则对不足部分须另行赔偿；赔偿损失的对象应包括因乙方违约行为而受到实际损害的受损人；损失的计算范围包括受损或丢失或灭失的物件、有关人身损害、诉讼或仲裁费、律师费、鉴定费、财产保全担保费以及有关查询与取证费用。

（二）若甲方违约，造成乙方未能完成规定任务或目标的，不得视乙方违约；且乙方有权要求甲方采取措施，履行本合同项目的义务；经催告在合理期限内不履行的，乙方有权单方解除合同并追究甲方的违约责任或损害赔偿责任。

（三）若乙方未能达到本合同约定的管理目标且不可归责于甲方的，甲方有权单方提前解除合同，并有权追究乙方的违约责任或损害赔偿责任。

（四）若乙方擅自转包、分包，或以任何形式与任何第三方（人）进行合作的，乙方应向甲方支付违约金5万元。甲方可随时单方面解除本合同。

（五）乙方因机械、工具、技术、劳动力等达不到本合同要求，甲方有权单方终止本合同，经济损失和法律责任由乙方承担。

（六）未经甲方书面同意，乙方擅自更换在甲方处专门负责管养技术人员的，甲方有权单方终止本合同，由此造成的经济损失由乙方负担。

第九条： 不可抗力

（一）不可抗力约定：

战争（不论宣战否）、入侵；核反应、辐射或放射性污染；空中飞行物体坠落或非甲方亦非乙方责任造成的爆炸、火灾；暴乱、骚乱及以下情况：

- 最大风力 10 级(含)以上的大风；

- 持续降雨 24 小时且降雨量为 100mm 以上；

- 烈度为 7 级以上的地震。

（二）不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和现场修复等后果，由合同双方按以下原则承担：

- 发生第三者人员伤亡和财产损失由保险赔付；

- 甲方和乙方承担各自人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

- 乙方的停工损失由乙方承担，但停工期间应按甲方要求尽快将现场清理恢复原状，所增加的垃圾清运任务及现场养护区域需大量排涝所产生的相关费用由乙方承担；

- 造成苗木死亡需进行补植苗木、修复损坏的设施所产生的相关费用由甲方承担。

- 不可抗力发生前因乙方怠于防范或发生后怠于采取抢救措施，致使工程（设施）损失扩大的，扩大部分的工程损失由乙方承担，因此造成第三方损失或伤害的由乙方承担全部责任。

（三）因人为破坏造成苗木死亡需进行补植苗木所产生的相关费用由甲方承担。

第十条  临时用地

甲方不提供现场施工临建搭设场地，乙方也不得在施工现场或周边绿地搭建临时施工生活基地或材料堆放场地；其所需场地乙方自行在服务场地外解决，其费用已包含在本合同总价中。

第十一条  验收移交

合同终止后，经甲方验收合格后，乙方将完整的绿地管养项目移交给甲方，不合格项目在管养经费中扣除，并追究相关法律责任。如乙方承包管养绿地受到非法占用、损坏等，乙方须承担经济赔偿和相关责任。

第十二条：争议的解决

项目在实施过程中发生争议时，甲乙双方应及时协商解决。协商不成的，协商不成的，任何一方均可以向深圳前海合作区人民法院起诉。

第十三条：未尽事宜

本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条：合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方授权人签字并盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现下列情况时终止

1、期限届满时自行终止

2、出现合同中列出的终止事由

3、法律规定的终止事由

（三）本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，各份均具有同等效力。

附件1：梦工场一期苗木清单

附件2：安全生产责任书

附件3：绿化管养考核评分表

附件4：履约情况反馈表

（以下无正文）

甲方：深圳市前海联合物业服务有限公司  乙方：

(盖  章)                         （盖 章）

法定代表人：                            法定代表人：

签约日期：二〇   年  月   日           签约日期：二〇   年  月   日

附件1：

梦工场一期苗木清单

梦工场需要管养的公共区域绿地面积为22472.4平方米，其中21659.4平方米为一级养护，813平方米为二级养护。根据现场实际需求及安排为主。

⑴常绿乔木

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 胸径 | 冠幅 |  |  |
| 1 | 凤凰木A | 700-800 | 60-63 | 500-550 | 株 | 1 |
| 2 | 桂花 | 400-450 | 15 | 300-350 | 株 | 2 |
| 3 | 香樟A | 500-550 | 65-70 | 500-550 | 株 | 1 |
| 4 | 香樟B | 400-450 | 13-15 | 250-280 | 株 | 51 |
| 5 | 大秋枫 | 680-700 | 55-58 | 400-450 | 株 | 1 |
| 6 | 秋枫A | 480-500 | 18-20 | 300-350 | 株 | 17 |
| 7 | 秋枫B | 300-320 | 10-12 | 250-280 | 株 | 7 |
| 8 | 丛生柚子A | 420-450 | 18-20 | 320-350 | 株 | 12 |
| 9 | 丛生柚子B | 300-320 | 10-12 | 250-280 | 株 | 21 |
| 10 | 桃花心木 | 500以上 | 22以上 | 280以上 | 株 | 6 |
| 11 | 银海枣 | 550-600 | 地径40-45 | 自然状 | 株 | 16 |
| 12 | 芒果 | 400以上 | 25以上 | 280以上 | 株 | 16 |
| 13 | 铁冬青A | 480-500 | 15-18 | 300-350 | 株 | 2 |
| 14 | 铁冬青B | 380-400 | 8-10 | 250-280 | 株 | 25 |
| 15 | 丛生水蒲桃A | 420-450 | 地径22-25 | 350-380 | 株 | 8 |
| 16 | 丛生水蒲桃B | 300-320 | 地径15-18 | 250-280 | 株 | 12 |
| 17 | 大叶草婆 | 500=550 | 22-25 | 300-350 | 株 | 2 |
| 18 | 荔枝树 | 350-400 | 15=18 | 250-300 | 株 | 2 |
| 19 | 尖叶杜英 | 420-450 | 15-18 | 300-350 | 株 | 32 |
| 20 | 白兰 | 300-320 | 8-10 | 180-220 | 株 | 5 |
| 21 | 吊瓜树 | 420-450 | 10-12 | 250-280 | 株 | 19 |
| 22 | 金山英A | 650-700 | 地径25-28 | 自然状 | 株 | 8 |
| 23 | 金山英B | 500-550 | 地径20-22 | 自然状 | 株 | 8 |
| 24 | 刚竹 | 320-350 | 地径2-3 |  | ㎡ | 263 |
| 25 | 丛生水蒲桃 | 300-320 | 地径13 | 250-280 | 株 | 7 |
| 26 | 丛生桂花 | 400-450 | 地径13 | 300-350 | 株 | 7 |

⑵落叶乔木

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 胸径 | 冠幅 |  |  |
| 1 | 凤凰木A | 700 | ＞30 | 400-450 | 株 | 13 |
| 2 | 凤凰木B | 400-450 | 15-18 | 250-300 | 株 | 7 |
| 3 | 凤凰木C | 300-320 | 10-12 | 200-250 | 株 | 9 |
| 4 | 大叶紫薇 | 300-320 | 10-12 | 200-250 | 株 | 73 |
| 5 | 海红豆 | 450-500 | 15-18 | 300-350 | 株 | 5 |
| 6 | 朴树A | 500-550 | 22-25 | 300-350 | 株 | 3 |
| 7 | 朴树B | 400-450 | 10-12 | 250-300 | 株 | 11 |
| 8 | 小叶榄仁A | 550-600 | 13-15 | 300-350 | 株 | 3 |
| 9 | 小叶榄仁B | 450-500 | 10-12 | 250-300 | 株 | 23 |
| 10 | 美人树 | 400-450 | 20-22 | 300-350 | 株 | 10 |
| 11 | 樱花木棉A | 700 | 30-32 | 350-400 | 株 | 23 |
| 12 | 樱花木棉B | 330-400 | 20-22 | 300-350 | 株 | 27 |
| 13 | 大樱花木棉 | 800-850 | 45-48 | 400-500 | 株 | 1 |
| 14 | 洋紫荆 | 380-400 | 13-15 | 250-300 | 株 | 69 |

⑶常绿亚乔木

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 冠幅 |  |  |
| 1 | 琴叶珊瑚 | 200-220 | 160-180 | 株 | 56 |
| 2 | 四季桂 | 220-250 | 180-200 | 株 | 49 |
| 3 | 印度橡胶榕 | 180-200 | 120-150 | 株 | 29 |

⑷落叶亚乔木

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 胸径 | 冠幅 |  |  |
| 1 | 细叶紫薇 | 220-250 | 地径6-8 | 400-450 | 株 | 92 |
| 2 | 鸡蛋花A | 320-350 | 地径20-22 | 300-320 | 株 | 30 |
| 3 | 鸡蛋花B | 220-250 | 地径13-15 | 200-300 | 株 | 28 |

⑸灌木

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 胸径 | 土球 |  |  |
| 1 | 灰莉球A | 150 | 150 | Φ50 | 株 | 33 |
| 2 | 灰莉球B | 100-120 | 100-120 | Φ40 | 株 | 47 |
| 3 | 大红花 | 100-120 | 100-120 | Φ40 | 株 | 33 |
| 4 | 红继木球 | 100-120 | 100-120 | Φ40 | 株 | 23 |
| 5 | 红车 | 150-180 | 120-130 | Φ50 | 株 | 28 |
| 6 | 木樨榄球 | 100-120 | 100-120 | Φ40 | 株 | 20 |
| 7 | 勒杜鹃A | 140-180 | 140-180 | Φ50 | 株 | 40 |
| 8 | 勒杜鹃B | 100-120 | 100-120 | Φ40 | 株 | 43 |
| 9 | 勒杜鹃藤 | 藤长200 | -- | Φ50 | 株 | 274 |
| 10 | 散尾葵 | 150-180 | 80-100 | Φ40 | 株 | 80 |
| 11 | 也门铁 | 80-100 | 60-80 | Φ15 | 株 | 15 |
| 12 | 海椰树 | 120 | 120 | Φ20 | 株 | 3 |
| 13 | 七彩大红花球 | 120 | 100 | Φ20 | 株 | 12 |
| 14 | 紫花野牡丹 | 80-100 | 60-80 | Φ20 | 株 | 5 |
| 15 | 黄金榕 | 120 | 120 | Φ20 | 株 | 5 |
| 16 | 花叶女贞球 | 120 | 120 | Φ20 | 株 | 7 |

(6)地被

| 序号 | 名称 | 规格（cm） |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然高 | 冠幅 |  |  |  |
| 1 | 紫花马樱丹 | 25-30 | 20-25 | ㎡ | 67 | 49袋/㎡ |
| 2 | 米兰 | 25-30 | 20-25 | ㎡ | 66 | 36袋/㎡ |
| 3 | 雪茄花 | 20-25 | 15-20 | ㎡ | 182 | 49袋/㎡ |
| 4 | 肾蕨 | 20-25 | 20-25 | ㎡ | 353 | 36袋/㎡ |
| 5 | 小叶龙船花 | 25-30 | 20-25 | ㎡ | 44 | 36袋/㎡ |
| 6 | 鸭脚木A | 50 | 35 | ㎡ | 660 | 16袋/㎡ |
| 7 | 鸭脚木B | 20 | 20 | ㎡ | 1538 | 49袋/㎡ |
| 8 | 泰国龙船花A | 40 | 30 | ㎡ | 79 | 25袋/㎡ |
| 9 | 泰国龙船花B | 25-30 | 20-25 | ㎡ | 257 | 36袋/㎡ |
| 10 | 花叶良姜 | 40-45 | 3枝以上 | ㎡ | 89 | 25袋/㎡ |
| 11 | 亮叶朱蕉 | 40-45 | 25-30 | ㎡ | 93 | 25袋/㎡ |
| 12 | 黄金榕绿篱 | 80 | 40 | ㎡ | 201 | 12袋/㎡ |
| 13 | 楠竹 | 55-60 | 30-35 | ㎡ | 434 | 16袋/㎡ |
| 14 | 变叶木 | 50-55 | 25-30 | ㎡ | 332 | 25袋/㎡ |
| 15 | 软枝黄蝉 | 50-55 | 30-35 | ㎡ | 344 | 25袋/㎡ |
| 16 | 大红花 | 50-55 | 30-35 | ㎡ | 520 | 16袋/㎡ |
| 17 | 九里香A | 30 | 20 | ㎡ | 237 | 36袋/㎡ |
| 18 | 双色茉莉 | 50-55 | 30-35 | ㎡ | 297 | 16袋/㎡ |
| 19 | 黄金叶A | 50 | 35 | ㎡ | 31 | 16袋/㎡ |
| 20 | 黄金叶B | 40 | 30 | ㎡ | 1092 | 25袋/㎡ |
| 21 | 黄金叶C | 30 | 20-25 | ㎡ | 137 | 36袋/㎡ |
| 22 | 黄金叶D | 20 | 20 | ㎡ | 1305 | 49袋/㎡ |
| 23 | 红继木A | 50 | 35 | ㎡ | 107 | 25袋/㎡ |
| 24 | 红继木B | 40 | 30 | ㎡ | 956 | 36袋/㎡ |
| 25 | 红继木C | 20 | 20 | ㎡ | 89 | 49袋/㎡ |
| 26 | 玉龙草 | 10-15 | 10-15 | ㎡ | 249 | 100袋/㎡ |
| 27 | 垂叶榕绿篱 | 180 | 60 | ㎡ | 21 | 4袋/㎡ |
| 28 | 马尼拉草 | -- | -- | ㎡ | 15972 | 草皮满铺 |
| 29 | 琴叶珊瑚 | 40-45 | 20-25 | ㎡ | 490 | 36袋/㎡ |
| 30 | 时花 | 25-30 | 10-15 | ㎡ | 259 | 49袋/㎡ |
| 31 | 时花 | 25-30 | 20-25 | ㎡ | 60 | 49袋/㎡ |
| 32 | 风尾鸡冠花 | 30-35 | 25-30 | ㎡ | 117 | 49袋/㎡ |
| 33 | 金鱼草 | 30-35 | 20-25 | ㎡ | 4 | 49袋/㎡ |

附件2：

安全生产责任书

为在深圳市前海联合物业服务有限公司梦工场一期、二期外围绿化管养项目的实施过程中创造安全、高效的管护环境，切实搞好本项目的安全管理工作，我方就安全相应事宜做出承诺以下：

一、乙方项目负责人为本安全生产第一责任人，负责安全生产管理全面工作。

二、乙方要根据绿化养护职责和范围制定本项目的安全生产管理工作制度，把安全防范、教育、管理、建设等方面的职责和工作内容具体化，并严格抓好落实，明确责任和分工，责任到人，层层监管。

三、乙方必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规、前海合作区的安全生产管理有关规定，结合本项目的养护任务做好安全生产措施，加强安全生产管理。在人力、物力等方面确保满足安全生产管理工作需要，始终把安全生产管理放在首位，为安全生产工作提供便利和有力保障。

四、乙方要加强员工的安全教育和管理，定期组织开展有针对性的安全生产教育活动，提高安全生产的意识。加强对员工安全作业的监管，作业时做足安全措施，绝不可有麻痹大意思想。

五、乙方养护作业必须遵守如下安全管理规定：

1.在户外工作的养护工人必须穿着反光衣，作业范围内必须设置施工指示牌、反光锥，围好隔离带，做足安全防范措施；

2.加强对乔木检查，乔木的干枝要及时修剪，以防掉落危及行人和车辆安全；

3.对高压线下或变压器周边的乔木进行修剪前，必须报主管部门批准，并向供电部门申请停电后方可操作；

4.使用自动剪草机、油锯、树枝粉碎机等机械必须由对机械性能熟练的专职人员操作；

5.对需深挖土方（深度为60cm以上）施工时，必须查明各种地下管线，并申请经批复后方可施工；

6.承包公司办公室、员工宿舍要做好安全用电、用气、防火等措施，定期检查，防止发生安全事故；

7.打药时必须注意周边行人安全，禁用剧毒农药，防治期间要有温馨提示。配药、打药工作人员必须戴口罩和防护眼镜、手套等有效保护措施；

8.淋水作业时，严禁攀爬驾驶仓或车厢上淋水；

9.加强车辆安全管理，严禁司机酒后驾驶、开“英雄车”、人货混载等违章驾驶行为，加强对驾驶员安全教育和监督。

六、乙方要制定完善的安全生产应急机制，成立应急队伍，保障应急物资，时刻做好应急准备。在发生重大事故后，要第一时间立即启动应急预案，全力做好抢救和善后工作，并及时如实逐级上报事故情况。

七、在合同期内，乙方认真履行相关安全职责，如在生产过程中由乙方原因导致的安全事故，乙方承担一切责任，甲方不承担任何连带责任。

八、本责任书壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，作为绿化管养承包合同的附件，与主合同有同等效力，自签订之日起生效。

附件3：

绿化管养考核评分表

（甲方可根据现场实际情况调整考核标准）

日期：

| 考核项目 | 评分内容 |  |  | 扣分标准 |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.规划与保护 （5分） | （1）存在无上报占用绿地情况，且无记录。 |  |  | 扣0.1分/㎡ |  |  |
|  | （2）私自改变绿地用途的，每平方米扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分/㎡ |  |  |
| 2.作业规范（10分） | （1）迟到、早退、擅自离开工作岗位者。 |  |  | 扣0.1分/人 |  |  |
|  | （2）不穿工作服。 |  |  | 扣0.1分/人 |  |  |
|  | （3）管养工人在园区内晾摊杂物。 |  |  | 扣0.1分/处 |  |  |
|  | （4）劳动工具摆放不规范，劳动工具破损严重（如浇水管漏水等）。 |  |  | 扣0.1分/处 |  |  |
|  | （5）将垃圾（树叶）清扫到路上（广场）周边绿地上。 |  |  | 扣0.05-0.1分/次 |  |  |
| 3.环境卫生（20分） | （1）绿地、道路、广场等养护范围有明显污渍，扣0.1分 |  |  | 扣0.1分/处 |  |  |
|  | (2)垃圾未按要求当天清走，扣0.1分每处。 |  |  | 扣0.1分/处 |  |  |
|  | (3)垃圾车将垃圾洒落路面的每车每次扣0.3分。 |  |  | 扣0.3分/车/次 |  |  |
|  | (4)焚烧垃圾每处每次扣0.3分。 |  |  | 扣0.3分/处/次 |  |  |
|  | （5）绿地发现有老鼠洞，死老鼠等。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
|  | （6）绿地上有乱涂画、乱张贴、鸟粪、未经批准的广告等。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
|  | （7）垃圾收集点外有明显异味、垃圾、积水等。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
|  | （8）垃圾桶外表有污垢,垃圾桶内垃圾满溢,未装置垃圾袋。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
|  | （9）水体、水池存在枯枝叶、生活垃圾及其它漂浮物未及时清理；水体有明显异味（每处扣0.05分）。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
| 4.修剪及树形管理（15分） | (1)草坪未按要求修剪，每10平方米扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分/次 |  |  |
|  | （2）绿地乔木修剪不合格或影响安全的。 |  |  | 扣0.1分/株 |  |  |
|  | （3）乔木未扶正。 |  |  | 扣0.1分/株 |  |  |
| 5.施肥 （10分） | （1）乔灌木、绿地草皮、地被、花坛等生长不良，每10平方米扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分/次 |  |  |
|  | （2）施肥操作不当造成植物成片枯黄或死亡。 |  |  | 扣0.1分/㎡ |  |  |
|  | （3）乔木、灌木、地被等植物存在明显缺水现象及施肥不符合要求。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
| 6.补植 （5分） | (1)乔、灌木和草地死亡或缺株，不按要求补种或补植规格达不到要求和补草覆盖率小于90%，乔木扣0.5分/株，灌木每株、地被、草地每平方米扣0.05分/㎡。 |  |  | 扣0.05分/处/次 |  |  |
|  | (2)补植操作不符合要求的，乔木和单株灌木扣0.1分/株，灌木和草本花坛及地被扣0.05分/㎡。 |  |  | 扣0.05分、0.1分 |  |  |
|  | （3）死树和树桩没及时挖掉，每株扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分/株 |  |  |
| 7.病虫害防治 （5分） | （1）管理范围乔木、灌木病虫害受害，影响景观，囤苗。 |  |  | 扣0.1分/处/次 |  |  |
|  | （2）养护范围内存在薇甘菊等外来有害植物。 |  |  | 扣0.3分/处 |  |  |
|  | （3）乔木的树洞未及时填灰保护。 |  |  | 扣0.1分/处 |  |  |
| 8.基础管理（10分） | （1）地被草坪花坛存在明显杂草，影响景观，每10平方米扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分 |  |  |
|  | （2）草坪不平整，存在坑洼积水，每10平方米扣0.1分。 |  |  | 扣0.1分 |  |  |
| 9.设施维护（10分） | （1）水电等设施管理不善，造成浪费、损坏未及时修复或影响景观的。 |  |  | 扣0.2分/次 |  |  |
|  | （2）护树设施安装不当或设施损坏不及时修复;护树带松绑不当等造成树木损伤。 |  |  | 扣0.1分/次 |  |  |
|  | （3）设置的围护设施不整齐、不安全、不文明，使用有刺铁线，乔灌维护桩、杆、绳不规范等。 |  |  | 扣0.1分/次 |  |  |
| 10.其它方面（10分） | （1）草坪不整齐，边界不清晰。 |  |  | 扣0.1分/次 |  |  |
|  | （2）灌木造型球不圆润流畅，绿篱不流畅，线条不整齐 |  |  | 扣0.1-1分 |  |  |
|  | （3）不按要求及时上报材料每次扣0.1分，弄虚作假,一经查实，每次扣罚0.2分。 |  |  | 扣0.1，0.2分 |  |  |
|  | （4）有紧急情况不积极组织抢险，造成交通阻塞或使损失加大，每次扣0.5分。 |  |  | 扣0.5分 |  |  |
|  | （5）对绿地内的安全隐患，未及时消除或采取有效防患措施，每处扣罚0.1分。 |  |  | 扣0.1分 |  |  |
|  | （6）未按要求做好安全用电、防火等工作的，每次扣罚0.1分。 |  |  | 扣0.1分 |  |  |
| 管理处意见 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣分 |  | 扣款 |  |  |  |
|  | 合同应付金额 |  | 建议支付金额 |  |  |  |
|  | 考核人 |  | 服务单位签字并盖章 |  |  |  |

监管方/日期：                                          审核方/日期：

附件4：

履约情况反馈表

| 采购项目名称 |  |  |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标供应商名称 |  |  |  | 供应商 联系人及电话 |  |
| 中标金额 |  |  | 元 | 合同履约时间 | 自 至 |
| 履约情况评价 | 总体评价 |  | □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  | 分项评价 | 质量方面 | □优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 价格方面 | □优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 服务方面 | □优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 时间方面 | □优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 环境保护 | □优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
|  |  | 其他 | 评价内容为： 评价等级为： □ 优 □ 良 □ 中 □ 差 |  |  |
| 具体情况 说明 （是否同意续签合同） |  |  |  |  |  |
| 各项目意见 （项目负责人签字） |  |  |  |  |  |

说明：履约情况评价分为优、良、中、差四个等级，请在对应的框前打“√”，然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况

# 投标文件格式

投 标 文 件

- 项目名称：

- 投标人：（盖章）

- 法定代表人：（签字或盖章）

- 或授权代理人：（签字）

- 日期：_______年______月______日

投标文件目录

## 投标人基本情况表；

## 投标人类似项目业绩情况表；

## 拟派项目负责人情况一览表；

## 拟投入项目管理班子成员一览表；

## 法定代表人证明书；

## 法定代表人授权委托书；

## 投标报价书；

## 本项目绿化养护工作计划（精确到每周的绿化养护计划）；

## 工作标准（提供完善的本项目绿化养护工作操作标准）；

## 品质管理计划（提供完善的本项目绿化养护工作品质管理计划，包含内部质量管理的计划和措施、拟与甲方建立的品质管理沟通机制）；

## 应急处理方案。

一、投标人基本情况表；

| 投标人全称 |  | 注册地 | 省 市 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 | 万元 | 成立日期 | 年 月 日 |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 相关资质（如有） |  |  |  |
| 人员总数 | 人 |  |  |
| 联系方式 | - 地址： - 邮编： - 电话： - E-mail： - 联系人： |  |  |
| 开户银行 | - 户名： - 纳税人识别号： - 开户行： - 账号： |  |  |

- 注：提供《投标人基本情况表》，并附上营业执照或商业登记证书、投标人经营范围（国家企业信用信息公示系统截图）、资质证书（如有）等扫描件，具体要求详见《资信标要求一览表》。

二、投标人类似项目业绩情况表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额(万元） | 合同签订日期 | 承担的工作 内容简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 年 月 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：投标人提供近5年（自本项目招标公告发布之日起倒推5年）完成过的类似项目业绩（不超过3项，超过3项的只取前3项），并提供相应证明材料。业绩证明材料必须同时包括合同关键页，合同关键页至少包括合同封面页、项目概况、服务范围及内容、合同金额页、签订日期页、盖章页，验收质量必须合格。

- 三、拟派项目负责人情况一览表；

投标人名称：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 毕业院校和专业 |  |  |  |  |  |  |  | 工作年限 |  |  |
| 主要工作经历：（包括起止年限、单位名称、从事的工作内容、职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要类似项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 业主单位 |  | 合同金额(万元） |  | 合同签订 日期 |  | 承担的工作内容简述 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）提供拟派项目负责人基本情况一览表；

（2）提供身份证、毕业证、相关资格证书（如有）、职称证书（如有）、近3个月的缴纳社保记录（截标当月前至少连续3个月）；

（3）近五年（自招标公告发布之日起倒推）项目负责人最具代表性的类似项目业绩（不超过3项，超过3项的只取前3项）。业绩证明材料可以是中标通知书（如有）、合同关键页、业主证明等证明文件扫描件，业绩时间以合同签订日期为准。合同关键页至少包括合同封面页、项目概况、服务范围及内容、项目团队页、合同金额页、签订日期页、盖章页。合同关键页或业主证明材料不能体现项目负责人业绩的，以投标人提供的项目负责人业绩承诺书为准，格式自拟。

- 四、拟投入项目管理班子成员一览表；

拟投入项目管理班子成员一览表

| 序号 | 姓名 | 管理岗位 | 人数 | 职称/职业资格证书 | 学历 | 相关工作年限 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 | 1 |  |  |  | 常驻现场 |  |
| 2 |  | 技术主管 | 1 |  |  |  | 常驻现场 |  |
| 3 |  | 技术专家（顾问） | 1 |  |  |  | 每月现场工作不少于 2 次 |  |
| 4 |  | 技术员 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 质检员 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 专职安全员 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 水电工 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 五、法定代表人证明书；

法定代表人证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：     年龄：       职务：

身份证号：

系                                               的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

日         期：           年        月        日

注：后附法定代表人的身份证复印件

- 法定代表人授权委托书

授权委托书（如有授权时）

本授权委托书声明：我            （姓名）系             （投标人名称 ）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                 （招标人）的                         项目的投标活动。代理人在投标及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以认可。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人签字：         性别：                 年龄：

身份证号码:                            职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日 期 ：      年     月     日

注：后附委托代理人的身份证复印件

- 投标报价书

投标人名称：

| 采购内容 | 投标报价上限 | 级别 | 单价 （元/平方米•年） | 服务期 | 投标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 梦工场一期、二期外围绿化养护服务项目 | 31.00万元 | 一级绿地 |  | 2021年4月1日至2022年3月31日 |  |
|  |  | 二级绿地 |  |  |  |

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写：RMB1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：职务：日期