深圳市前海深港科技创新生态谷一期（续发）专项债券项目绩效自评结果

（2025年度）

| 项目名称 | 深圳市前海深港科技创新生态谷一期（续发） | 投向领域 | 产业园区基础设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市前海管理局 | 项目单位 | 深圳市前海产业发展 集团有限公司 |
| 项目实施内容 | 项目位于前海合作区前湾片区十单元内，处于前海的地理几何中心，区位优势明显；项目毗邻广深沿江高速，同时为环中线南延线前湾公园站地铁上盖物业，环中线在前海合作区共设6个站点，线路开通后将在前海湾枢纽与罗宝线、机场线连接，总体交通条件良好。 项目所在地块建设用地面积为20,975.2㎡，容积率为7.0，建筑覆盖率为65%，建筑限高180米；项目规定计容建筑面积为148,000㎡，其中商业面积8,000㎡、研发办公（含物业管理用房）110,000㎡、宿舍20,000㎡、公交首末站3,000㎡、市政设施7,000㎡（附建220千伏变电站）。其中附建变电站产权归供电部门，建成后按成本价整体移交供电部门；公交首末站产权归政府，建成后无偿无条件移交政府。 |  |  |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |  |
|  | 2025年完成主副塔楼结构封顶 | 2025年3月3日完成副塔楼结构封顶；2025年4月28日完成主塔楼结构封顶 |  |
| 自评总分：97.4分（满分：100分） |  |  |  |