深圳市前海合作区区域集中供冷

专项债券项目绩效自评结果

（2025年度）

| 项目名称 | 深圳市前海合作区区域集中供冷项目 | 投向领域 | 产业园区基础设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管部门 | 深圳市前海管理局 | 项目单位 | 深圳市前海能源科技发展 有限公司 |
| 项目实施内容 | 深圳市前海合作区区域集中供冷项目5号供冷站:本项目位于前海深港合作区前湾片区8单元1街坊公共空间地块地下室，项目占地面积12,748.03平方米，建筑总面积约为23,034.32平方米，服务面积约264万平方米，总供冷量约6.05万RT，总蓄冰量约15.38万RTh。 |  |  |
| 年度 绩效目标 | 预期目标 | 全年实际完成情况 |  |
|  | 2025年开展供冷站建设项目为5号供冷站二期项目。在保证工程质量的前提下，积极推进5号供冷站二期项目完成竣工验收。 | 5号供冷站二期项目2025年12月05日完成竣工验收。 |  |
| 自评总分：96分（满分：100分） |  |  |  |